**แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ**  
ครั้งที่ 2

**1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)** ผู้ช่วยประจำสถานศึกษา  
 **(ภาษาอังกฤษ)** Academy Assistant

**2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นายศุภการณ์ สมนึก 5839010039

2. นายนันท์ทัต แสนดวงดี 5839010009

**3. เริ่มทำการโครงการ เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)** 2 มิถุนายน 2559 **ถึง (วัน/เดือน/ปี)** 26 สิงหาคม 2559

**4. วันที่รายงานความก้าวหน้า เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)** 13 กรกฏาคม 2559

**5. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานทั้งหมด** 40%

**6. สรุปผลการดำเนินงาน** 🞏 เป็นไปตามแผนงาน 🞏 ช้ากว่าแผนงาน 🞏 เร็วกว่าแผนงาน

**7. รายละเอียดผลของโครงการ**

- ออกแบบหน้าแต่ละหน้าเสร็จสิ้น

- สร้างลิ้งค์หน้าแต่ละหน้าเสร็จสิ้น

- กำลังสร้างระบบฐานข้อมูล

- กำลังสร้างระบบรูปภาพ

- กำลังสร้างระบบบันทึกข้อมูล

**8.** **สรุปปัญหาและอุปสรรค**

- ไม่มีความรู้ในงานที่กำลังทำ

- ไม่มีเวลามากพอสมควร

- ไม่มีสถานที่สะดวกในการทำงาน

- งานอื่นๆ

**9. คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม**

มีการเปิดคอร์สสอนทำ Android หลายๆที่แต่ค่าใช้จ่ายสูง

(ลงชื่อ) ................................................................

(..............................................................)

หัวหน้าโครงการ

วันที่ .........เดือน........................ พ.ศ. …..........

**ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการ**

สรุปความเห็นของการประเมิน

❒ สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

❒ ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………

(ลายเซ็น) ………………………………………………….

(............................................................)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วันที่ ............. เดือน......................... พ.ศ. ...............

**หมายเหตุ :** ให้แนบเอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบความก้าวหน้าของโครงการ